[image: image1.jpg]¢he




[image: image1.jpg]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

    Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина
- Јавна набавка радова -
 (бр.17-71)

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/2012, 14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 86/2015), и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. 061-457/2017-I-8 од 03.08.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 061-458/2017-I-8 од 03.08.2017. године, припремљена је: 
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА 
Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина

 (бр.17-71)

Конкурсна документација садржи:

· Позив за подношење понуде..............................................................................................3
· Општи подаци о јавној набавци.........................................................................................4
· Упутство понуђачима како да сачине понуду..................................................................5
· Критеријум за за избор најповољније понуде.................................................................14
· Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 и 76 Закона и Упутство 

за како се доказује испуњеност тих услова...................................................................15
· Спецификација .................................................................................................................20
· Образац понуде - Образац бр. 1.....................................................................................41
· Подаци о подизвођачу - Образац бр. 1а .......................................................................43
· Подаци о понуђачу-учеснику у заједничкој понуди - Образац бр.1б.........................44
· Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75 и 76 Закон а- Образац бр. 2.........45
· Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75 Закона - Образац бр.2а...........46
· Изјава о независној понуди - Образац бр. 3..................................................................47
· Образац трошкова припреме понуде - Образац бр. 4..................................................48
· Образац структуре цене са упутством - Образац бр. 5...............................................49
· Референтна листа поњуђача - Образац бр. 6...............................................................50
· Потврда о референци - Образац бр. 7...........................................................................51
· Модел уговора..................................................................................................................52
                                          ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

            На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник Републике Србије" бр.86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова бр. 061-457/2017-I-8  од  03.08.2017.године, Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 061-458/2017-I-8 од 03.08.2017.године, покренут је поступак јавне набавке радова: Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71).
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.
1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ


Понуђачи подносе понуде у писаној форми на адресу - Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71) – не отварати». 


Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте/кутије мора бити назначен назив и адреса Понуђача, као и име контакт особе и мора бити оверена печатом понуђача.
Понуђач је обавезан да понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде, повезане траком (јемствеником) у целину запечаћене.
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу пристигла до датума 04.09.2017. год. најкасније до 11.00 сати. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца - Градска општина Палилула, Таковска 12,  11000 Београд. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла Наручиоцу до датума 04.09.2017. год. најкасније до 11.00 сати, наведеног у позиву и конкурсној документацији. Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима са назнаком да су неблаговремене.

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Отварање понуда ће се обавити одмах по истеку рока за подношење понуда, односно дана 04.09.2017. год. у 12.00 сати на адреси - Градска општина Палилула, Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

С поштовањем,

                                                                                                       Председник Комисије
                                                                                                Милош Алексић, с.р. 
I Општи подаци о јавној набавци

НАРУЧИЛАЦ:  Градска општина Палилула 
АДРЕСА: Таковска бр.12, 11000 Београд

МАТИЧНИ БРОЈ:  07025629



ПИБ: 102327937

ТЕЛ/ФАКС: 011/3347-812

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:  www.palilula.org.rs 
ВРСТА ПОСТУПКА:  

Јавна набавка се спроводи по правилима отвореног поступка у складу са чл. 32  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  РАДОВИ
Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

КОНТАКТ:  Милош Алексић,
телефон: 011/3347-812; 
е-mail: akovac@palilula.org.rs 
II Упутство понуђачима како да сачине понуду
1. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
      Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и уз исте прилаже сву, у наредним тачкама овог Упутства и «Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и  упутство како се доказује испуњеност тих услова» тражену документацију и све тражене доказе. Понуда се попуњава читко, штампаним словима. 


Понуда се подноси непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда мора бити сачињена на преузетим обрасцима, јасна, недвосмислена, свака страница понуде мора да садржи број странице, укупан број страна као и печат и параф овлашћеног лица.


Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде. 


Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду пре истека рока за подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац прими измењену/допуњену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за достављање понуда. На понуди која је измењена/допуњена мора бити јасно назначено "Измењена/допуњена понуда - не отварати". 


Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда. 


Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из конкурсне документације биће одбијена.


Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа нити било каква измена понуђених услова.

На основу члана 106. ЗЈН-а, Наручилац ће одбити понуду ако:

· понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

· понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

· понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

· је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

· понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

2. САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда се сматра прихватљивом и потпуном ако понуђач поднесе доказе, попуњене, потписане и печатом оверене изјаве и обрасце: 
1. Спецификација
2. "Образац понуде"   - Образац бр.1а 
3. "Подаци о подизвођачу" - Oбразац бр.1б  
4. "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди" - Oбразац бр.1в 

5. "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона" - Образац бр.2. 

6. "Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона" - Образац бр.2а

7. "Изјава о независној понуди"  - Образац бр.3 

8. "Образац трошкова припреме понуде" - Oбразац бр.4

9. Oбразац структуре цена са упутством како да се попуни - Образац бр.5
10. "Референтна листа поњуђача" - Образац бр. 6. 
11. Потврда за референтну листу - Образац бр.7
12.  Модел уговора


Све изјаве и обрасце уредно потписане од стране одговорног лица и оверене печатом фирме, уз остале доказе тражене конкурсном документацијом је потребно доставити уз понуду.
3. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику. 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА


Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. 
5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, са назнаком:
"Измена понуде за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина ЈН бр.17-71 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна понуде за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина ЈН бр.17-71 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив понуде за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина ЈН бр.17-71 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина ЈН бр.17-71  - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


Понуђач може да поднесе само једну понуду.


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Понуђач може извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. У понуди је обавезан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају ангажовања подизвођача који није наведен у понуди, наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.


За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН , а додатне услове испуњавају заједно,  а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр. 2а - "Изјава подизвођач о испуњавању услова из чл. 75. Закона", треба фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, са печатом и потписом овлашћеног лица подизвођача.

У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, треба да поднесе Образац бр. 1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр. 2а - "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона" дијагонално прецртан.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (група понуђача) 

У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Група понуђача је у обавези да уз понуду достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. тач. 1) до 6) ЗЈН, обавезно садржи податке о: 

· члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

· опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; . 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Образац бр. 1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

У случају да понуђач не наступа са групом понуђача, треба да поднесе Образац бр. 1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
     9.2 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема фактуре и извештаја о извршеним радовима. 

Плаћање се врши месечно на основу фактуре и извештаја о извршеним радовима.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена.
     9.3. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови се изводе сукцесивно, а према најавама и Захтевима Наручиоца.
Рок извођења радова не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од дана упућивања Захтева од стране Наручиоца.
Уколико је рок извођења радова дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.

     9.4. ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Радови се изводе у периоду од дана потписивања Уговора до 31.12.2017. године , а према најавама и Захтевима Наручиоца.
     9.4 МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА


Место извођења радова је територија ГО Палилула.
    9.6 ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Гаранција за изведене радове је минимум 24 месеца.


Гарантни рок почиње да тече од датума када је записнички констатована примопредаја радова. 


У случају да понуђач не обезбеђује тражени гарантни рок, понуда ће бити одбијена.
9.7 ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати примопредају радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Рок за отклањање рекламација у току трајања гарантног рока је највише 5 дана.


Уколико је рок за решавање рекламација дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У        ПОНУДИ

Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а, и мора бити фиксна тј. не може се  мењати. 

Понуђачи могу за добра из позива понудити и у еврима. За прерачунавање у динаре ће се користити средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуда. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА,ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.
· Понуђач је у обавези да достави меницу за озбиљност понуде у износу од 10% од вредности понуде (без ПДВ-а),  са клаузулама "безусловна и наплатива на први позив'', са роком важности до истека опције понуде, односно минимум 60 дана од датума отварања понуда, којом се гарантује да ће Наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми. Меница за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.
За финансијско обезбеђење посла понуђач који буде изабран као најповољнији, обавезан је да достави меницу са меничним овлашћењем и то: 

· меницу као гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: "безусловна и платива на први позив", која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Изабрани понуђач предаје Наручиоцу меницу са меничним овлашћењем приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора. 
Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.
· меницу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са клаузулама: "безусловна и платива на први позив", која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Изабрани понуђач предаје Наручиоцу меницу са меничним овлашћењем приликом примопредаје предмета уговора и сертификата независног сертификационог тела. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.
У случају да Наручилац активира меницу као финансијско обезбеђење, то ће се сматрати негативном референцом у смислу члана 82. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15).
12. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

Подаци из понуде који су посебним прописом утврђени као поверљиви, а које понуђач означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано «ПОВЕРЉИВО», а испод тога потпис лица које је потписало понуду. 

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум и време и потписати се. 

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача, од стране Градске општине Палилула није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање

15.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ГО Палилула, ул.Таковска бр.12, Београд, на e-mail: akovac@palilula.org.rs или факсом на број 011-3347-812, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Нарућилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменон "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина ЈН бр.17-71.
Ако наручила измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН и то: 
· путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;
· ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

16.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 


Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно код његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.



Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунарских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.




У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са са исправком рачунарских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
17.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; учинио повреду конкуренције; доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, а која се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: akovac@palilula.org.rs, факсом на број 011-3347-812 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца ГО Палилула, ул.Таковска бр.12, Београд.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева  у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3) 3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ГО Палилула; јавна набавка бр.17-71. 

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама члана 138. - 166. ЗЈН. 
20.  ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА

Одлуку о додели уговора из члана 108. или  одлуку о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда. Изабрани понуђач и наручилац ће по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права закључити уговор. Нацрт уговора дефинише наручилац у складу са моделом уговора и прихваћеном понудом. 
21.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА


Уговор о јавној набавци Наручилац ће доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. ЗЈН.
III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
1. Критеријум за доделу уговора: 
Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "најнижа понуђена цена". Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог понуђеног рока за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за отклањање рекламација. У случају истог понуђеног рока за отклањање рекламација, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. У случају истог понуђеног гарантног рока за изведене радове, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања, исти рок за отклањање рекламација, исти рок извођења радова и исти рок важења понуде.  Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова
Обавезни услови


Право учешћа у поступку јавне набавке на основу члана 75. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) има домаће или страно правно лице, предузетник или физичко лице – понуђач ако:
1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, ако није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.
Додатни услови


Понуђач мора да испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, на основу члана 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15):

1. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

       а) за финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.) није пословао са губитком и да је имао укупно пословне приходе у висини од миимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-а, и да није био у блокади у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки као и у време закључивања Уговора
        б) за пословни капацитет: 

- да је понуђач у претходне 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки имао реализоване послове који се односе на предмет јавне набавке чија је вредност минимум 5.000.000,00 динара без ПДВ-a
- да поседује важеће стандарде:

         - ИСО 9001 стандард, 

         - ИСО 14001 стандард

         - ОХСАС 18001 стандард
2. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 

а) за технички капацитет: минимум 2 камиона кипера носивости до 4т, минимум 2 камиона сандучара носивости до 2т, минимум 1 багер ровокопач, неопходне машине и ситан алат за извођење радова
б) за кадровски капацитет: минимум 15 (петнаест) запослених или по другом основу  ангажована лица сходно одредбама Закона о раду (“Сл.гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), од којих је минимум 1 (једнан)  грађевински инжењер са лиценцом 410. 
Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за правна лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверења основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата  податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 

б)  извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела за организованог криминала

в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује  да законски заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала, (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих ;

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације;
Изјава да је Понуђач, односно учесник у заједничкој понуди поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.
Докази из тачака  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације;
Изјава да је Понуђач, односно учесник у заједничкој понуди поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.
Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
Изјава да је Понуђач, односно учесник у заједничкој понуди поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.
Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.
Докази за додатне услове:
1. за финансијски капацитет: 

а) Уколико је понуђач правно лице - Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) и Потврду да није био у блокади претходних 12 месеци
б) Уколико је понуђач предузетник или физичко лице - Потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) и Потврду да није био у блокади претходних 12 месеци
2. за пословни капацитет: 
Списак најважнијих реализованих уговора у последне три године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне набавке са листом купаца, износима и датумима. Ако су купци односно наручиоци, субјекти који се у смислу овог закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од стране надлежног органа; ако су купци, односно наручиоци остала правна лица односно предузетници, потврду издаје или потписује тај купац односно наручилац. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а
· Фотокопије сертификата на српском језику или са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача и то:
· Копија сертификата ИСО 9001
· Копија сертификата ИСО 14001
· Копија сертификата ОХСАС 18001
за технички капацитет: Дигитално очитани подаци са бометријске саобраћајне дозволе за возила и Пописна листа на дан 31.12.2016.
за кадровски капацитет: М Обрасци/копије радних књижица/уговори о раду за запослена и по другом основу ангажована лица сходно одредбама Закона о раду (“Сл.гласник РС” 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и фотокопија дипломе за дипломираног инжењера, као и копија лиценце Инжењерске коморе Србије са потврдом о важности


Достављање доказа
 Као доказ за испуњавање наведених обавезних и додатних услова, према члану 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доставља изјаву којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове -  "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона" - Образац бр.2 уредно потписану од стране овлашћеног лица и оверену печатом фирме.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац је дужан пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.


Ако је понуђач поднео "Изјаву о испуњавању услова" наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова.


Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН, сходно члану 78.ЗЈН

Понуђач није дужан да доставља доказе одређене Законом или конкурсном документацијом који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то: 

Подаци о регистрацији у регистру који води Агенција за привредне регистре су доступни на интернет страници www.apr.gov.rs 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи и Министарству финансија. www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине www.sepa.gov.rs  и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине www.mpzzzs.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр.2-а – "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона - Образац бр.2а, треба фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, са печатом и потписом овлашћеног лица подизвођача.
За све своје подизвођаче наведене у понуди, понуђач је дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН-а, а додатне услове испуњавају заједно. 
Као доказ за испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН-а, понуђач за све своје подизвођаче доставља изјаву - "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона " - Образац бр.2-а, уредно потписану и оверену од стране овлашћеног лица понуђача и подизвођача.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, треба да поднесе Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", и Образац бр.2-а – "Изјава о испуњавању услова подизвођача" дијагонално прецртане.
У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН-а, а додатне услове испуњавају заједно. 
Сви учесници заједничке понуде су у обавези да попуне изјаву - "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона - Образац бр.2" - Образац бр.2, свако за себе, да испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама. Изјаве копирати у довољном броју примерака. 
Група понуђача је у обавези да достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана 81. став 4. ЗЈН, обавезно садржи податке о: 
· члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
У случају да понуђач не наступа са групом понуђача, треба да поднесе Образац бр.1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан.             
СПЕЦИФИКАЦИЈA
	поз.
	ОПИС РАДОВА
	ј/м
	 јед./цена 
	 укупно 

	
	
	
	
	

	I
	 ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ
	
	
	 

	1
	Ручночишћење терена од шута и другог отпадног материјала.

Шут, земљу и други отпадни материјал 

утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3 одвезеног шута, мерено у камиону. 
	 м3
	
	 

	2
	Машинско чишћење терена од шута и другог отпадног материјала.

Шут, земљу и други отпадни материјал утоварити на камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по м3 одвезеног шута, мерено у камиону. 
	м3
	
	 

	3
	Ручна сеча стабла пречника до 50 цм.Стабло и гране исећи утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по комаду стабла.
	ком
	
	 

	4
	Ручни ископ земље  3 категорије у широком откопу, теренаса одвозом. Ископ извести и нивелисати 

према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3
	
	 

	5 
	Машински ископ земље 3 категорије у широком откопу, са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
	м3
	
	

	  6
	Машински ископ земље ИИИ категорије у широком откопу, са одвозом. Ископ извести и нивелисати према пројекту и датим котама. Ископану земљу утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље, мерено урасло.. 
	м3
	
	

	7 
	Набавка, утовар, довоз и разастирање хумуса у  слоју по пројекту са давањем надвишења  како би после слегања, хумус заузео пројектоване коте. Извршити фино планирање и ваљање дрвеним ваљком. Обрачун по м3 насутог хумуса.
	м3
	
	

	8
	Израда травњакана местима означеним у пројекту. Преко фино испланираног терена извршити сетву траве.Сетву травног семена извршити равно из два унакрсна м, а потом уваљати дрвеним ваљком и

извршити правца и то по мирном времену, без падавина иветра. По извршеној сетви семе утиснути у земљу  гвозденим јежом интезивно поливање до пуног ницања траве. Поливање наставити свакодневно до предаје радова.

Обрачун по м2 затрављене површине.
	м2
	
	

	II
	БЕТОНСКИ РАДОВИ
	
	
	

	1
	Рушење армирано бетонске плоче. Рушење бетонске плоче извести пажљиво. У цену улази  сечење арматуре. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 плоче. 

М2
	м2
	
	 

	2
	Рушење тротоара од бетона. Рушење тротоара извести заједно са скидањем подлоге. Одвојити тврди материјал и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 тротоара
	м2
	
	 

	3
	Рушење зида од бетона. Рушење бетонског зида извести ручним или машинским путем. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 зида. 
	м3
	
	 

	4
	Израда  армирано бетонских плоча д=10цм, марке МБ 25.Израдити оплату са подупирачима и 

армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе  оплата и арматура Обрачун по м3 изливене плоче. 
	м3
	
	 

	5
	 Израда глатких армирано бетонских потпорних зидова МБ 30. Израдити глатку оплату са накованим летвицама према видној страни потпорног зида и армирати по пројекту, детаљима

 и статичком прорачуну. На сваких 15 метара радити дилатационе фуге. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, фетне, подупирачи, арматура и помоћна скела. 

Обрачун по м3 бетона. 
	м3
	
	 

	6
	Израда стазе од  армираног бетона, дебљине 10 цм,марке МБ 30.Стазу армирати мрежастом 

арматуром, по статичком прорачуну и бетонирати. Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. У цену улази и арматура. Обрачун по м2 стазе. 
	м2
	
	

	7
	Израда стазе и плоча од бетона, дебљине до 10 цм,марке МБ 20.Горњу површину стазе обрадити по упутству пројектанта и бетон неговати. Обрачун по м2 .
	м2
	
	

	8
	Израда армирано бетонских  степеништа марке МБ 30.Израдити оплату  и армирати по 

пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата и арматура. Обрачун по м3 бетона. 
	м3
	
	

	9
	Израда армирано бетонских шахтова различитих димензија марке МБ 25. У цену улазе  оплата, арматура и подупирачи и гвоздене пењалице. Обрачун по м3 бетона. 

м3
	м3
	
	

	10
	Крпљење оштећења и напрслина у бетонским плочама и зидовима у слоју дебљине од 0-12мм,

лепком И мрежицом.Обрачун по м1
	м1
	
	

	III
	ЗИДАРСКИ РАДОВИ
	
	
	

	1
	Зидање зидова дебљине 20 цмшупљим бетонским блоковима у цементном малтеру, размере1:3.Блокове пре зидања квасити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида.
	м2
	
	

	2
	. Зидање зидова, д=12 цм и више, пуном опекому продужном малтеру размере 1:2:6.Опеку пре 

уградње квасити водом. Зидове радити са правилним слогом. Спојнице очистити до дубине 2 цм. Уцену улази и помоћна скела. Обрачун по м3 зида.
	м3
	
	

	3
	Зидање зидова гитер блоковима димензија 19x19x25цм у продужном малтеру размере 1:2:6.

Дебљина зида је 19 цм. Блокове пре уградње квасити водом. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 зида.
	м2
	
	

	4
	Зидање зидова сипорекс термо изолационим блоковима грађевинским лепком по систему блок везе. Пре зидања блокове добро очистити и поквасити водом. Везу између носећих и преградних зидова остварити остављањем шморцева по вертикали или помоћ

у алуминијумских клинова. Зидање извести по упутству произвођача. Евентуална усецања за серклаже улазе у цену зидања. Сви отвори се одбијају. Обрачун по м3 зидова. 
	м3
	
	

	5
	Малтерисање кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати разређеним малтером. Први слој, грунт, радити кречним малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој, размере 1:3, справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине. 
	м2
	
	

	6
	Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и креча. Малтер стално мешати да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити саситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине.
	м2
	
	

	7
	Малтерисање цементним малтером размере 1:4 у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и прскати ретким цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером размере 1:4дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, "јединице" и цемента. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој размере 1:4справити са ситним и чистим песком, без примеса муља иорганскихматерија. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и "прегоревања". Обрачун по м2 малтерисане површине
	м2
	
	

	8
	Фуговање зидоваод камена цементним малтером са додатком гранулата од туцаног камена.

Површине за фуговање очистити, отпрашити и опрати водом. Спојнице добро испунити малтером И завршно обрадити тако да буду незнатно увучене у односу на раван зида. Због хидроскопности камена малтер не сме да буде превише редак да не дође до цурења материјала и прљања камена.  Пре почетка радова извођачје дужан да направи више пробних узорака. Састав малтера и начина фуговања писменим путем одобрава пројектант пре почетка радова. По завршеном фуговању лице зида очистити. Обрачун по м2 фуговане површине. 
	м2
	
	

	9
	Пресецање капиларне влаге зида од опеке дебљине до 60цм ,СИКА ИЊЕЦТИОН или сл.. Изнад терена, на висини по пројекту, обити траку малтера висине 30 цм и избушити рупе пречника 20-30 мм под углом од 30-40 степени у односу на вертикалу зида. Рупе бушити у два хоризонтална реда, на висинском растојању око 20 цм. Хоризонтално у једном реду рупе су на растојању од 40 цм, а рупе другог реда смакнуте су на пола у односу на први. Рупе бушити са обе стране зида, на истој висини, издувати од прашине и налити до врха средством за ињектирање . По упијању поступак понављати 5-6 пута, односно до потпуног засићења зида. Рупе засићеног зида попунити течним цементним малтером. Спољну површину зида три пута премазати средством СИКА ЛАСТИЦ или сл. Обрачун по м1 изолованог зида. 
	м1
	
	

	10
	Постављање табле са називом улице.Избушити рупе, поставити металне типлове и зашрафити таблу. 

Обрачун по комаду табле. 
	ком
	
	

	11
	Монтажа и демонтажа заштитне металне цевасте скеле, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована . Поставити платформе од фосни И заштитну мрежу Скелу прима и преко дневника даје дозволу за употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 скеле.
	м2
	
	

	12
	Бојење фасаде фасадном бојом, Фасакрил.  Фасакрил за први премаз разредити са 10% фасакрил разређивача и као подлогу нанети четком. Након сушења нанети други и трећи премаз Фасакрила, са размаком за сушење од најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова извући прецизно. Малтерисане површине морају бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка бојења у сарадњи са пројектантом урадити пробне узорке. Обрач

ун по м2 обојене фасаде. 
	м2
	
	

	IV
	ОСТАЛИ РАДОВИ
	
	
	

	1
	Рушење бетонских баштенских ивичњака,утовар у возило и одвоз на градску депонију.Обрачун по м1 порушеног ивичњака
	м1
	
	

	2
	Рушење бетонских колских ивичњака,утовар у возило и одвоз на градску депонију.Обрачун по м1 порушеног ивичњака
	м1
	
	

	3
	Рушење бетонских паркинг растер а  на слоју песка,утовар у камион и одвоз на градску депонију.Обрачун по м2 порушене површине.
	м2
	
	

	4
	Набавка и постављање баштенских бетонских ивичњака, димензија 40x20x6 цм.Ивичњакепоставити у бетонском јастуку МБ25. Ивичњаке спојити цементним малтером, спојнице благо увући у односу на ивичњак и обрадити. Обрачун по м1 ивичњака. 
	м1
	
	

	5
	Набавка и постављање колских бетонских  ивичњака, пресека 24x20 цм на бетонском јастуку МБ25. Спојнице фуговати и благо увући у односу на ивичњак. Обрачун по м1 ивичњака.
	м1
	
	

	6
	Набавка и постављање бетонских растера  за паркинг, димензија 60x40x10 цм, Елементе поставити у слоју песка.  Све шупљине елемената попунитимешавином песка И земље . Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	
	

	7
	Набавка и поплочавање у слоју песка сивим"Бехатон" плочама, дебљине 3-5 цм,различитих димензија. Плоче поставити у слоју песка и спојнице фуговати по избору пројектанта. Обрачун по м2 постављене површине
	м2
	
	

	8
	Набавка и поплочавање сивим"Бехатон" плочама, дебљине3- 5 цм,различитих димензија цм. Плоче поставити у слоју цементног малтера размере 1:2, а спојнице фуговати по упутству пројектанта. Обрачун по м2 постављене површине.
	м2
	
	

	9
	Замена оштећених бехатон плоча новим , истих димензија и боје.Обрачун по м2.
	м2
	
	

	10
	Рушење пода од керамичких плочица,постављених у цементном малтеру. Плочице и подлогу скинути до бетонске конструкције.  Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода.
	м2
	
	

	11
	Набавка И постављање подних противклизних керамичких плочица отпорних на мраз. Противклизне и отпорне на мраз  керамичке плочице И класе поставити у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Полагање извести равно, у слогу по избору пројектанта, а плочице залити цементним млеком. Постављене плочице фуговати и очистити . У цену улази и набавка плочица. Обрачун по м2 пода. 
	м2
	
	

	12
	Рушење пода од ливеног тераца. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. 
	м2
	
	

	13
	Израда пода од ливеног тераца. Структура тераца по избору пројектанта. Подлогу за подложни слој (грунт) очистити и опрати, а затим нанети слој бетона минималне марке МБ 15, дебљине 3 цм. Изведени подложни слој мора бити раван и довољно рапав, по потреби избраздан (ако се терацо не лије одмах). Смесу за терацо израдити од цемента, дробљеног агрегата и воде, размере 1:2,5. Масу, са зрном агрегата коцкастог облика и величине до 8 мм, измешати усуво и додати воду. Терацо смесу, минималне дебљине 2 цм, излити преко подлоге, добро набити, уваљати и глетовати. Завршни слој тераца заштитити од гажења, промаје, сунца, по потреби квасити водом, док не одлежи. Најраније седам дана по изливању под брусити грубим брусом, до појаве чисте површине агрегата, и прати чистом водом. Видљиве рупице, бразде и слично испунити китом справљеним од цемента и мермерног брашна. Након три дана, по стврдњавању кита, под глачати брусевима разне финоће, док се не добије глатка и равна површина уједначеног сјаја. Ако се појаве рупице или бразде поновити цео поступак. По завршетку најфинијег брушења под опрати два пута водом са додатком детерџента и осушити. Након сушења терацо премазати ланеним уљем или раствором воска у бензину и углачати крпама. Обрачун по м2 изливеног тераца. 
	м2
	
	

	14
	Набавка и насипање туцаника преко испланираног терена насути и разастрети туцаник предвиђене гранулације у слојевима и извршити набијање моторним ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м3 набијеног туцаника
	м3
	
	

	15
	Набавка и насипање камене ризле Преко испланираног терена насути и разастрети камену ризлу предвиђене гранулације у слојевима и извршити набијање моторним ваљком уз потребно квашење. Обрачун по м3 набијене ризле. 
	м3
	
	

	16
	Машинско скидање-гребање асфалта,утовар у возило И одвоз на депонију коју одреди инвеститор.

Обрачун по м2
	м2
	
	

	17
	Набавка материјала,припрема И уградња ливеног асфалта.Пприпремљену подлогу премазати емулзионим раствором ради пријањања истог на припремљену подлогу.Обрачун по м2 уграђеног асфалта.

Дебљина д=3-5цм
	м2
	
	

	18
	Набавка материјала И крпљење ударних рупа асфалтом.Обрачун по м2
	м2
	
	

	19
	Набавка И уградња гумених граничника на паркингзима.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	20
	Набавка И уградња металног заштитног стубића.Стубић је офарбан у боји по избору инвеститора.

Обрачун по комаду.

-уградња у бетонској стопи дим30/30/30цм.

   Ком

-уградња на металној стопи ушрафљеној на бетонској подлози.
	ком
	
	

	21
	Израда и постављање ограде степеништа од челичних металних профила. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута завршним премазом. Обрачун по кг ограде
	кг
	
	

	22
	.Рестаурација-поправка ограде степеништа од челичних профила и флахова. Делове који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће, према детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута завршном бојом за метал. Обрачун по м1 ограде.
	м1
	
	

	23
	Израда и постављање ограде од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг ограде. 

кг 
	кг
	
	

	24
	Рестаурација-поправка ограде степеништа од челичних профила и флахова. Делове који недостају или су дотрајали израдити и поставити по узору на постојеће, према детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре бојења скинути стару боју хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На ограду нанети импрегнацију и обојити основном бојом, а затим два пута бојом за метал. Обрачун по м1 ограде. 
	м1
	
	

	25
	Крпљење постојећег оштећеног ливененог тартана д=10-20мм , са исецањем подклобучених делова.Обрачун по м2.
	м2
	
	

	26
	Набавка материјала И израда застора од ливеног тартана д=10-20мм у боји по избору инвеститора.Обрачун по м2.
	м2
	
	

	27
	Скидање постојећег оштећеног застора од ливеног тартан, д=10-20мм,утовар у возило И одвоз на градску депонију.Обрачун по м2.
	м2
	
	

	28
	Демонтажа оштећених тартан плоча  дим.500x500x48 мм.Набавка И уградња нових  адекватног квалитета,боје И димензија.Обрачун по м2.
	м2
	
	

	V
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	
	
	

	1
	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за шахт, пречника 60 цм тежине 28 кг. Поклопац поставити на шахт водомера. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду поклопца.
	ком
	
	

	2
	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт,пречника 62,5цм, 

тежине 157 кг.Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду поклопца.
	ком
	
	

	3
	Набавка и постављање гвоздено ливене кишне решетке, са рамом, за шахт, димензија61x46цм,тежине 145 кг. Ливена решетка је за транзитни пут. Поклопац поставити у нивоу терена. Обрачун по комаду поклопца.
	ком
	
	

	VI
	ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР
	
	
	

	1
	Набавка И уградња дрвеног седишта за љуљашку.Седиште је израђено  од водотпорног шпера димензија 500x300x20 мм.Обрачун по ком
	ком
	
	

	2
	Набавка И уградња дрвеног седишта за клацкалицу.Седиште је израђено  од водотпорног шпера димензија 400x180x20 мм.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	3
	Набавка и уградња седишта за љуљашку, које је израђено полиамида или гуме отпорног на велико хабање,атмосверске утицаје и велика оптерећења.Такође површина седишта треба да буде охрапављена да неби дошло до проклизавања корисника.Минималне дебљине 20мм.Тип „гепетто“или сл. Обрачун по ком.
	ком
	
	

	4
	Набавка И уградња седишта за клацкалицу које мора бити израђено од водоотпорног шпера са заобљеним ивицама д=20мм заштићено основном и завршном бојом за дрво типа ГЕПЕТТО или сл.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	5
	Набавка И постављање хоризонталне растер мреже која је израђена од специјалних конопаца-сајли које су пресвучене полиетиленским влакнима који су причвршћени за хоризонталне и вертикалне греде, типа ГЕПЕТТО илисл.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	6
	Набавка И уградња ланца за љуљашку,величина алке не мања од 36мм и дебљине 6мм.Обрачун по м1.
	м1
	
	

	7
	Поправка металне конструкције љуљашке са једним седиштем.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	8
	Поправка металне конструкције љуљашке са два седишта.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	9
	Поправка металне конструкције обичне клацкалице .Обрачун по ком.
	ком
	
	

	10
	Поправка металне конструкције дупле клацкалице .Обрачун по ком
	ком
	
	

	11
	Поправка металне конструкције пењалице .Обрачун по ком
	ком
	
	

	12
	Поправка металне конструкције тобогана .Обрачун по ком.
	ком
	
	

	14
	Скидање старе боје и бојење обичне љуљашке,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине.
	ком
	
	

	15
	Скидање старе боје и бојење дупле љуљашке,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	16
	Скидање старе боје и бојење обичне клацкалице,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине.
	ком
	
	

	17
	Скидање старе боје и бојење дупле клацкалице,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	18
	Скидање старе боје и бојење дупле клацкалице,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	19
	Скидање старе боје и бојење пењалице,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине.
	ком
	
	

	20
	Скидање старе боје и бојење тобогана,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	21
	Скидање старе боје и бојење вртешке,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	22
	Скидање старе боје и бојење металне ђубријере,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	23
	Крпљење пукотина И бојење бетонских ђубријера бојом за бетон у два премаза.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	24
	Набавка И уградња металних уложака за бетонску ђубријеру.Уложак је израђен од поцинкованог лима дебљине 0,8мм.Обрачун по ком.
	
	
	

	25
	Израда и постављање чамових талпи на бетонским клупама димензија 180x60x40 цм.Талпе израдити и профилисати по датим детаљима од првокласне и суве чамове грађе И фарбати основном И завршном бојом за дрво.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	26
	Израда и постављање чамових талпи на металним клупама димензија 200x60x40 цм.Талпе израдити и профилисати по датим детаљима од првокласне и суве чамове грађе И фарбати основном И завршном бојом за дрво.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	27
	Набавка И уградња новог бетонског постоља за клупу без наслона, уз предхдну демонтажу оштећеног И убетонираног старог бетонског постоља дим 80x60x8цм.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	28
	Набавка И уградња новог бетонског постоља за клупу са наслоном, уз предхдну демонтажу оштећеног И убетонираног старог бетонског постоља дим 110x90x8цм.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	29
	Замена оштећених носача дрвених талпи , који су израђени од челичних металних угаоника 50/50/3мм.Носачи су дужине 40цм, заштићених основном И завршном бојо за метал. Обрачун по ком
	ком
	
	

	30
	Поправка металних клупа са наслоном.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	31
	Бојење металне клупе бојом, за метал. Пре бојења са метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију основном бојом, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине.
	ком
	
	

	32
	Бојење постојећих дрвених  на бетонским клупама.. Скидање старе боје и бојење дрвених талпи,бојом за дрво. Пре бојења скинути стару боју  физичким средствима, брусити и очистити. На дрвену површину  нанети основну боју и бојити два пута бојом за дрво. Обрачун по ком обојене површине.
	ком
	
	

	33
	Дислокација парковског мобилијара,што подразумева пажљиво штемовање убетонираних стубова,утовар у возило и одвоз на нову локацију што подразумева ситне поправке и уградњу истих на новој локацији комплет са ископом стопа и бетонирањем истих.Обрачун по ком пресељене справе.
-љуљашка обична     ком

-љуљашка дупла       ком

-тобоган                  ком

-клацкалица обична   ком

-клацкалица дупла    ком

-пењалица                ком

-бетонска клупа без наслона      ком

-бетонска клупа са наслоном     ком
	ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком


	
	

	VII
	СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ
	
	
	

	1
	Набавка И постављање кошаркашке табле од водонепропусног шпера,димензија 1200x900x20мм.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	2
	Набавка И уградња кошаркашког обичног обруча комплет са мрежицом.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	3
	Набавка И постављање мреже за рукометне голове.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	4
	Поправка кошаркашке конструкције.Обрачун по ком
	ком
	
	

	5
	Поправка конструкције рукометног гола.Обрачун п ком
	
	
	

	6
	Скидање старе боје и бојење кошаркашке конструкције,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине
	ком
	
	

	7
	Скидање старе боје и бојење  конструкције гола,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металну конструкцију нанети основну боју и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком обојене површине. 
	ком
	
	

	8
	Обележавање терена за мали фудбал.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	9
	Обележавање терена за кошарку.Обрачун по ком
	ком
	
	

	10
	Обележавање терена за рукомет.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	11
	Обележавање терена за одбојку.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	VIII
	ТЕРЕТАНА НА ОТВОРЕНОМ
	
	
	

	1
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”дупли шетач”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	2
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”шетача”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	3
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”твистера”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	4
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”истезача-увијача”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	5
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”ваљка”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	6
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”нордијско скијање”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	7
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”мини скијање”.Обрачун по ком.
	ком
	
	

	8
	Поправка оштећених делова металне конструкције биксни,лежајева И ситна варења справе за вежбање”седеће чучњеве”.Обрачун по ком.
	
	
	

	9
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”дупли шетач”. 
	ком
	
	

	10
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ” шетач”.
	ком
	
	

	11
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”истезач-увијач”. 
	ком
	
	

	12
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”ваљак”. 
	ком
	
	

	13
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”нордијско скијање”.
	ком
	
	

	14
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”мини скијање
	ком
	
	

	15
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”седећи чучњеви”.
	ком
	
	

	16
	Скидање старе боје и бојење справе за вежбање,бојом за метал. Пре бојења скинути стару боју икорозију хемијским и физичким средствима, брусити и очистити. На металне делове нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком ”твистер”. 
	ком
	
	

	17
	Дислокација справа за вежбање на отвореном-теретана на отвореном,што подразумева пажљиво штемовање убетонираних стубова,утовар у возило и одвоз на нову локацију што подразумева ситне поправке и уградњу истих на новој локацији комплет са ископом стопа и бетонирањем истих.Обрачун по ком.
-шетач                         ком

-шетач дупли               ком

-твистер                       ком

-истезач-увијачко      ком

-ваљак                        ком

-нордијско скијање  ком

-седећи чучњеви       ком
	ком

ком

ком

ком

ком

ком

ком


	
	

	IX
	РАЗНИ РАДОВИ
	
	
	

	1
	Уклањање графита на фасадама машинским путем под великим притиском.Обрачун по м2 уклоњеног графита
	м2
	
	

	2
	Уклањање  графита на фасадама хемијским средствима и испирање водом.Обрачун по м2 уклоњеног графита
	м2
	
	

	3
	Набавка И замена сијалица на јавним површинама које не одржава Град.Обрачун по комаду замењене светиљке.
	ком
	
	

	
	
	
	
	

	 
	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ
	
	Укупно
	


	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.
Образац понуде  - Oбразац бр.1
На основу позива упућеног понуђачима за набавку радова у отвореном поступку - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71) дајемо понуду како следи:
Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: _____________________________________________________
Адреса понуђача:____________________________________________________ 

Лице за контакт: _____________________________________________________ 

Електронска адреса лица за контакт:____________________________________  

Телефон: ___________________________________________________________ 

Телефакс:___________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача:________________________________

Матични број понуђача:________________________________

Број рачуна:________________________Банка:____________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:________________________________
Законски заступници: 1. _______________________________________________
               2. ______________________________________________

                                       3 . _____________________________________________







Понуду дајемо:
заокружити и податке уписати за а), б) или ц)

a) самостално
б)  са подизвођачем:

	a. ___________________________________________________ испуњава ____% набавке

	навести који део набавке који извршава подизвођач: ________________________________

	b. ___________________________________________________ испуњава ____% набавке

	навести који део набавке који извршава подизвођач: ________________________________

	c. ___________________________________________________ испуњава ____% набавке

	навести који део набавке који извршава подизвођач: ________________________________


                    (навести назив и седиште свих подизвођача)

ц)  као заједничку понуду:

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
                    (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди)
Услови понуде:
1. Цена за понуђене радове је _________________ динара без ПДВ-а,

                                               _________________  ПДВ,





          _________________ динара са ПДВ-ом. 

2. Рок плаћања је _____ дана од дана службеног пријема фактуре и извештаја о извршеним радовима на месечнoм нивоу.
3. Рок извођења радова је ______ дана од дана упућивања захтева Наручиоца.
4. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда.
5. Гаранција за изведене радове је ______ месеци од дана примопредаје радова.
6. Рок за отклањање рекламација је _______ дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
     7. Период извођења радова почиње даном потписивања Уговора и траје до краја буџетске 2017. године,  а према најавама и захтевима Наручиоца.
                                               Место и датум: __________________________________ 
Понуђач: ________________________________________
Печат и потпис:
___________________________________
Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.
Подаци о подизвођачу - Образац  бр.1а
Назив подизвођача: __________________________________________________
Адреса подизвођача:_________________________________________________ 

Име особе за контакт: ________________________________________________ 

Електронска адреса подизвођача (e-mail):________________________________ 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):________________________
Матични број подизвођача:_____________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________ 

Телефакс:___________________________________________________________ 

Одговорно  лице:_____________________________________________________


	                                        Место и датум:
	_______________________________

	Подизвођач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена: 

Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу" попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. 

Уколико понуђач не наступа са подизвођачем, доставља Образац бр.1а - "Подаци о подизвођачу", дијагонално прецртан.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај Образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.
Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди - Образац  бр.1б
Назив понуђача: ____________________________________________________
Адреса понуђача:____________________________________________________ 

Име особе за контакт: ________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail):___________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________ 

Телефакс:___________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):___________________________

Матични број понуђача:_______________________________________________
	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена:
Образац бр.1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац бр.1б - "Подаци о понуђачу -  учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан.
Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у     поступку јавне набавке мале вредности - Образац бр. 2
Предмет јавне набавке – Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
                                                          И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:

1) да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)
2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)
3) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)
4) да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом;

5) да располаже траженим техничким и кадровским капацитетом.

Да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, (члан 75. став 2. ЗЈН)

	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац бр.2 фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понудu, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности - Образац бр. 2а
Предмет јавне набавке - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71)
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
                                                            И З Ј А В У

Подизвођач______________________________________________ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:

1) да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)
2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)
3) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)
4) да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом;

5) да располаже траженим техничким и кадровским капацитетом.

Да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, (члан 75. став 2. ЗЈН)

	Место и датум:
	_______________________________

	Подизвођач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена: 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.2а фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, са печатом и потписом овлашћеног лица подизвођача, на који начин сваки подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а да додатне услове испуњава заједно са понуђачем. 
Изјава о независној понуди  -  Образац бр.3
Предмет јавне набавке – Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71)
  У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, дајем: 
                                                                            (Назив понуђача)
ИЗЈАВУ:
            Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, понуду подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена: 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац бр.3 фотокопирати у довољном броју примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понудu,  Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом.
Образац трошкова припреме понуде  - Образац бр.4
Предмет јавне набавке – Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71) 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	Предмет
	Цена

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПНИ ТРОШКОВИ:
	



Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.


Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена: 
Понуђач попуњава образац ако је имао трошкове приликом припремања понуде. 
 У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.4 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.                                                                       
Образац структуре цене са упутством како да се попуни - Образац бр. 5

Предмет јавне набавке - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71) 
	

	[Назив  предузећа]
	 
	

	[Адреса]
	 
	

	[Град]
	 
	

	[Телефон]
	 
	

	[Фаx]
	 
	

	[Е-Маил]
	 
	

	Редни број
	Структура трошкова - Опис
	Цена

	1. 
	Учешће материјала
	 

	2. 
	 Учешће радне снаге 
	 

	3. 
	 Трошкови транспорта 
	 

	                    4. 
	Остало
	

	
	
	Цена без ПДВ-а
	 

	
	
	ПДВ 20% (10%)(НЕ)
	 

	
	
	Цена са ПДВ-ом
	 

	Место____________
	М:П.
	Понуђач
	 

	Датум____________
	
	Потпис
	 

	Упутство за попуњавање обрасца структуре цене
	

	Образац структуре цене мора бити састављен тако да се може проверити усклађеност укупне цене са свим трошковима.

	Приликом попуњавања обрасца, у заглављу обрасца унети тражене податке о предузећу. 

	У колони "Цена" унети податак у ком износу ставка наведена у колони "Опис" учествује у цени.

	У рубрици "Цена без ПДВ-а" унети укупан износ цене без ПДВ-а.

	У рубрици "ПДВ" заокружити стопу ПДВ-а која ће бити исказана у рачунима и унети износ. Уколико Понуђач није обвезник ПДВ-а, обавезно заокружити (НЕ).

	У рубрици "Цена са ПДВ-ом" унети укупан износ цене са ПДВ-ом.

	Унети податке о Месту, Датуму, Понуђачу. Образац потписује овлашћено лице понуђача, које је потписало и Образац понде.

	Образац структуре цене оверити печатом. У случају подношења заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача.


	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.
   Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6
 
Навести број реализованих уговора који су предмет набавке наручиоца Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина (17-71) наручиоце (лице за контакт и телефонске бројеве код наручилаца), и вредности послова у последње 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
	Предмет уговора/ година
	Наручилац посла / Лице за контакт – Тел. бр.
	Вредност набавке у дин. без ПДВ-а

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	


	Место и датум:
	_______________________________

	Понуђач:
	_______________________________

	Печат и потпис:
	_______________________________


Напомена:

 Наручила има право да по потреби, сходно члану 93. ЗЈН, изврши проверу података наведених у обрасцу. Понуђач одговара за тачност података, давање лажних података има за последицу дисквалификацију понуђача. Након унетих свих референци у следећем слободном реду написати "УКУПНО" и изразити збир референтних листа.
У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.

У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача.
Образац бр. 7
Назив Наручиоца:_____________________________________
Адреса наручиоца Број:________________________________ 
Датум: __________________ 

                                                                                         





     
                   




        _______________________

          







      Назив понуђача 
                                                                                           _______________________








                 Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавнм набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), издаје се:   
П О Т В Р Д А 
Да је __________________________________ реализовало уговоре закључене са _________________________, у претходне 3 године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки за добра које су предмет јавне набавке:

	
	Предмет уговора
	Број и датум уговора
	Вредност уговора без ПДВ-а

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	


Контакт особа Наручиоца _______________________,     телефон   ________________.
Потврда се издаје на захтев  _________________    _____________________________, ради учествовања у поступку јавне набавке.
Овлашћено лице Наручиоца
    ______________________

                                               


  М.П.                                 Потпис

Напомена: 
Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.
МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

                   Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина
Закључен дана  ______________. године између

1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА у Београду, Таковска бр. 12, ПИБ 102327937, матични број 07025629, коју заступа Председник Градске општине Палилула, Александар Јовичић (У даљем тексту: Наручилац)

                                                                        и
2. ___________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ _____________, матични број ___________, бр.рачуна ____________ код __________ банке, кога заступа Директор _________ (У даљем тексту: Најповољнији понуђач - Извођач радова)

________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________
(подаци о подизвођачу)

________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________               (подаци о учесницима из заједничке понуде)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.


Уговорне стране сагласно констатују:

· да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник Републике Србије бр. 124/12, 14/15 и 68/15), позива за јавну набавку радова - Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина, објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, спровео отворени поступак јавне набавке добара под бројем 17-71;

· да је Најповољнији понуђач - Извођач радова дана _________ године доставио понуду број  ____________ која се налази у прилогу уговора и саставни је његов део;

· да понуда Најповољнијег понуђача - Извођача радова у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

· да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1 Закона о јавним набавкама, на основу извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора број ________________ од __________ године, којом је изабрао Извођача радова као најповољнијег понуђача за набавку радова: Текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина.
Члан 2.


Предмет овог Уговора су текуће поправке парковских мобилијара и одржавање јавних површина, на територији Градске општине Палилула, ближе одређене у спецификацији Наручиоца и понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Наручилац  поверава, а Најповољнији понуђач - Извођач радова прихвата извођење радова на текућим поправкама парковских мобилијара и одржавању јавних површина, а према спецификацији Наручиоца и понуди Најповољнијег понуђача - Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.
Ови радови морају бити изведени у свему према инвестиционо-техничкој документацији,  Понуди Најповољнијег понуђача -Извођача радова бр._________ од  ________ године., као и другим важећим прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа којег одреди Наручилац и условима из овог Уговора.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је обавезан да радове из овог члана изведе својом радном снагом, грађевинским материјалом, елементима за уграђивање и грађевинском механизацијом, у року и за уговорену цену, а у свему према правилима струке.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 3.
За вршење права и обавеза уговорних страна  из овог Уговора, Наручилац је обавезан:

· да донесе решење о личности одговарајуће стручне спреме и радног искуства кога именује за надзорног органа на текућим поправкама и одржавању јавних површина , где се изводе радови из члана 2. став 1. овог Уговора и један примерак овог решења достави Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова пре увођења у посао,

· да благовремено прибави сва уверења, одобрења, потребне дозволе, сагласности, услове и мишљења надлежних органа и институција везано за предмет уговора, да пријави радове надлежном органу, а све сагласно позитивним законским прописима који регулишу област предмета овог Уговора,

· да на уговорени дан уведе Најповољнијег понуђача - Извођача радова у посао и о томе сачини Записник, који треба да потпишу овлашћена лица уговорних страна,

· да плати уговорену цену на основу исправно испостављене фактуре и Извештаја о извршеним радовима, овереног од стране надзорног органа у роковима по овом Уговору,

· да именује лице - координатора које је задужено за праћење реализације овог Уговора.

Члан 4.
Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.

Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова.

Члан 5.
Надзорни орган овлашћен је да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе и предлоге Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова.

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак. Оправданим примедбама сматрају се примедбе учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза.
ОБАВЕЗЕ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА - ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 6.

У циљу реализације Уговора,  поред обавеза из члана 2. по овом Уговору, Најповољнији понуђач - Извођач радова  је дужан да о свом трошку:

· организује рад на текућим поправкама парковских мобилијара и одржавњу јавних површина из члана 2. овог Уговора  и на њима успостави ред по свим правилима струке који обезбеђује успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова, лица на раду, возила, пролазника и других лица, суседних објеката и јавних површина,

·  донесе решење о именовању свог руководиоца радова који има прописану стручну спрему и радно искуство у струци, и најмање по један примерак достави  Наручиоцу

· да устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза Најповољнијег понуђача - Извођача радова по овом Уговору, да води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције и књигу атеста и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења по захтевима Наручиоца, а по правилима струке. Садржина и начин вођења књига инспекције и грађевинског дневника врши се у складу са прописима које доноси надлежни министар,

· да благовремено обавести надлежну инспекцију рада пре почетка радова, и надлежни орган по завршетку радова.

Наручилац има право да врши стручну контролу - надзор над обављањем послова из члана 2. овог Уговора и да даје упутства када то одговара природи посла, контролишући квалитет материјала и начин извођења радова.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да надзорном органу стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење надзора над радовима од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Члан 7.

Најповољнији понуђач - Извођач радова има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из претходног члана, придржава и следећих посебних обавеза:

· да на градилишту предузме све нужне мере за обезбеђење лица на раду и пролазника, имовине, возила и суседних објеката постављањем по потреби заштитне ограде, да обезбеди да возила са теретом на оштећују и прљају јавне саобраћајнице, да заштити материјал и делове објекта који се привремено уклањају до поновне уградње, да обезбеди противпожарну заштиту и заштиту на раду, да постави светлосну и другу сигнализацију,

· да уредно штити и одржава изведене радове а посебно ископе од евентуалних последица киша, подземних вода и слично, због чега може доћи до оштећења темеља и зидова суседних објеката са пуном одговорношћу за последице које услед тога могу настати, 

· да у свему следи инструкције надзорног пројектанта ако у току радова наиђе на непредвиђене услове или препреке, када је дужан да на том месту одмах обустави рад и да уписом овог случаја у грађевински дневник обавести Надзорни орган и тражи одлуку о даљем поступку и упутствима за даљи рад,

· да све јавне површине које користи за извођење радова, а које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање. 
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 8.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да отпочне са радовима по Пројекту и динамичком плану најкасније 2. (другог) дана од дана пријема Записника којим је надзорни орган утврдио да је градилиште по правилима струке уредно организовано и да су на њему изведени сви припремни радови.

Пре отпочињања радова по свакој новој ставци пројекта и динамичког плана, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да:

· најкасније 2 (два) дана пре почетка радова на новој ставци извођачког пројекта да поднесе пријаву одговарајуће садржине надзорном органу

· најкасније 2 (два) дана пре завршетка радова на текућој ставци извођачког пројекта да поднесе извештај надзорном органу и затражи поступак контроле квалитета и утврђивања количине изведених радова и њихов претходни пријем и што ће на тој основи све бити уписано у грађевинску књигу

·  при извођењу радова уграђује материјал који је на одговарајући начин надзорни орган контролисао и који је у складу са стандардима по извођачком пројекту

· одговара Наручиоцу за квалитет употребљеног материјала исто као продавац.


Одмах по завршетку свих радова по овом Уговору, у случају одступања у већој мери, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан о свом трошку изради пројекат изведеног стања и радова око њега на градилишту.

 Најкасније у року од 3-5 дана после потпуног завршетка радова, Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да од Наручиоца  писмено затражи  формирање Комисије која ће на лицу места примити изведене радове. 
РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 9.

Рок извођења радова по сваком захтеву наручиоца је ___ (_____) дана од дана упућивања Захтева од стране Наручиоца.

            Радови се изводе сукцесивно, а према најавама и Захтевима Наручиоца.
            Динамику извођења радова сачиниће Најповољнији понуђач - Извођач радова пре почетка извођења радова, уз сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Најповољнији понуђач - Извођач радова има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења Уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско - техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљушта и др.) 

Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписује се у грађевински дневник. Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности, и поставити захтев за одговарајуће продужење рока уписом истог у грађевински дневник.

ЦЕНЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 11.

Процењена вредност за ову јавну набавку износи ____________ без ПДВ-а (словима: ________________________).
Укупна јединична вредност радова из члана 2. овог Уговора износи __________ динара без ПДВ-а (словима:________________), а __________ динара са ПДВ-ом (словима:___________________), и утврђена је на основу понуде  Најповољнијег понуђача - Извођача радова бр. ________ од ________. године и не може се повећавати.
Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати и утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње, који су важили на тржишту у моменту давања понуде.
Коначна вредност уговорених радова утврдиће се према стварно изведеним и овереним радовима, а према јединичним ценама из понуде и не може бити виша од процењене вредности за ову јавну набавку.
У случају да Посленик испостави фактуре преко процењене вредности радова, исте неће имати обавезујуће дејство за Наручиоца





Члан 12.
           Наручилац се обавезује да 
ће Најповољнијем понуђачу - Извођачу радова на рачун број _________ који се води код _________ банке платити месечну цену без ПДВ-а за претходни месец, сходно члану 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин.изн; 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15- усклађени дин.из. и 83/15),  у року од ___ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре  и Извештаја о до тада извршеним радовима.
           Сматра се исправно испостављеном фактуром она која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр.62/2013).

Фактуре које не испуњавају напред наведене услове неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.
Члан 13.

            Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеној фактури с обзиром на количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и сл. Уколико Наручилац оспори само део исказане вредности радова у рачуну, дужан је да у уговореном року исплати неоспорену вредност радова.

Разлоге оспоравања и оспорени износ радова, Наручилац је дужан да констатује у записнику о извршењу и да констатовано образложи на други несумњив начин и обавести  Извођача радова у року од пет дана од дана пријема рачуна чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће се на нема примедби на обрачунате радове.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за изведене радове из члана 2. овог Уговора износи ____месеца и почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова уколико за поједине радове није предвиђен дужи рок. За уграђену опрему важи гарантни рок произвођача опреме. 

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изведеним радовима који су настали због тога што се Најповољнији понуђач - Извођач радова није придржавао својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала. 

Уколико Најповољнији понуђач - Извођач радова не отклони у року од ____дана од дана упућивања рекламације од стране Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Најповољнијег понуђача - Извођача радова, односно има право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.


У случају скривених недостатака Наручилац је дужан да о њима обавести Најповољнијег понуђача - Извођача радова најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог откривања. Наручилац који је уредно обавестио Најповољнијег понуђача - Извођача радова да извршени рад има одређене недостатке може да захтева од Најповољнијег понуђача - Извођача радова да их у примереном року отклони о свом трошку, као и да му накнади штету коју трпи због тога.


Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова не отклони уочене недостатке у примереном року који му одреди Наручилац, Наручилац има право да те недостатке отклони на рачун Најповољнијег понуђача - Извођача радова, односно има право на снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.

Члан 15.

Као гаранцију Најповољнији понуђач - Извођач радова ће предати Наручиоцу:
Меницу за озбиљност понуде у износу од 10% од укупне вредности понуде (без ПДВ-а),  са клаузулама "безусловна и наплатива на први позив'', са роком важности до истека опције понуде, односно минимум 60 дана од датума отварања понуда, којом гарантује да ће Наручиоцу платити наведени износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми. Меницу за озбиљност понуде Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу уз понуду, а иста ће бити враћена Понуђачу, након закључења Уговора, даном достављања менице за добро извршење посла.

Меницу за добро извршење посла са клаузулама ''безусловна'' и ''наплатива на први позив без права приговора'' у износу од 10% од вредности Уговора (без ПДВ-а) и са роком важности 5 дана дуже од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова. 

Меницу за добро извршење посла, Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу приликом закључења Уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора, коју је Наручилац дужан да врати на захтев Најповољнијег понуђача - Извођача радова, по истеку 5 дана од дана када је записнички констатована примопредаја изведених радова. 

Меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од уговорене вредности (без ПДВ-а), са клаузулама ''безусловна'' и ''наплатива на први позив без права приговора'' и са роком важности 5 дана дуже од дана истека гарантног рока. 

Меницу као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Најповољнији понуђач - Извођач радова предаје Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова и сертификата независног сертификационог тела. На захтев Најповољнијег понуђача - Извођача радова, Наручилац је дужан да врати ову меницу по истеку 5 дана од дана када је истекао гарантни рок. 
Члан 16.
Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова не поступи сагласно одредбама члана 9. овог Уговора, Наручилац има право да раскине Уговор и да од Најповољнијег понуђача - Извођача радова захтева накнаду штете.

Уговор се раскида писменим путем, са отказним роком, од 10 (десет) дана од дана пријема обавештења о раскиду овог Уговора.

У току отказног рока уговорне стране имају сва права и обавезе предвиђене овим Уговором.

Члан 17.

Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да своје обавезе, појединачно и у целости изврши у роковима утврђеним овим Уговором.


Ако Најповољнији понуђач - Извођач радова из разлога за које је сам одговоран, не изведе радове у предвиђеном року дужан је да на име пенала за закашњење радова плати Наручиоцу износ 0,2‰ за сваки дан закашњења, а не више од 5% од укупне уговорене цене.


Уговорну казну из претходног става Најповољнији понуђач - Извођач радова ће платити Наручиоцу по извршеном коначном обрачуну.
Члан 18.
Примопредаја изведених радова између уговорних страна извршиће се у року од 10 (десет)  дана након завршетка радова.

О примопредаји изведених радова, сачињава се Записник.

Примопредају радова врши Комисија састављена од  председника и најмање два члана, од којих по једног члана именује свака уговорна страна. 

Раду Комисије за примопредају могу присуствовати и лица којима је био поверен стручни надзор над извођењем радова као и руководилац радова. Њима припада право да дају потребна обавештења ради успешног рада Комисије

У наведеном Записнику констатује се да ли је и како Најповољнији понуђач - Извођач радова извршио уговорене обавезе.

Коначним обрачуном утврђује се стварна вредност изведених радова, умањење цена, спорни износи и основи умањења и оспоравања дела цене.

Записник потписују председник и чланови комисије, као и присутни представници Најповољнијег понуђача - Извођача радова и Наручиоца.

Члан 19.


Најповољнији понуђач - Извођач радова је дужан да по изведеним радовима уклони са градилишта преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте, очисти градилиште од отпадака и уреди га на начин одређен инвестиционо техничком документацијом, као и да целокупну техничку и другу документацију среди и преда Наручиоцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, важећи прописи из области грађевинарства, Опште узансе о грађењу, као и других важећих прописа, Републике Србије које се односе на ову област, а за све случајеве који нису регулисани овим Уговором. 

Члан 21.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.


Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.
Члан 22.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за која уговорне стране сматрају да су неопходна за благовремено и савесно извршавање преузетих обавеза, морају бити предата другој уговорној страни у писменој форми, електронском облику, факсом, препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта уговорних страна.

Уколико Наручилац или Најповољнији понуђач - Извођач радова промене адресу, дужни су да о томе обавесте другу уговорну страну.

Члан 23.
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и важи до 31.12.2017.године.

Члан 24.
Овај Уговор сачињен је у 11 (једанаест) истоветних примерака од којих сваки потписани примерак представља оригинал и свака уговорна страна задржава по 5 (пет) примерака, а један примерак се доставља Општинском правобранилаштву Градске општине Палилула.

	за Најповољнијег понуђача - Извођача радова
	
	за Наручиоца

	   ________________________________
	
	______________________________

	       Директор ____________________
	
	Председник Aлександар Јовичић


Напомена: 
Понуђач мора да попуни, парафира све стране модела уговора, исти овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата услове модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача.  
[image: image2.jpg]PenySnaxo Cpbio - fpen Beorpan
Tposca onurio Monuryna




PAGE  
Page 3 of 59

[image: image3.jpg]Tpancra onuwwa Mannyna, Toxoscxa 12, 11000 Bocrpa, en. 011) 3236 221, www palibla.org s



